国网安徽池州市贵池区供电有限责任公司文件

贵电运检〔2015〕56号

国网池州市贵池区供电公司关于区十五届人大四次会议代表第50号建议的答复

吴秀明代表：

您提出的关于农网改造项目实施的建议（第50号）已交由我公司办理，现答复如下：

我公司收到池州市贵池区十五届人大四次会议代表建议（第50号）交办单后，公司高度重视，组织相关管理、技术人员对牛头山镇万生村农网改造情况进行了解。牛头山镇万生村原有10个配电台区，6个台区已通过分容或增容进行改造，未改造4个台区（万生三棵、万生黄圩、万生叶墩、万生南圩台区）。经核实万生三棵、万生黄圩、万生叶墩台区已列入2015年农网升级改造项目计划，目前正在组织施工，计划2015年12月底前竣工。万生南圩台区列入2016年计划项目，预计2016年8月份前竣工，届时改造后将有效、彻底地解决和改善该村供电问题。

感谢您对贵池区供电公司事业的关心支持。

（联系人：王勇       联系电话：0566-2084036）

国网池州市贵池区供电公司

2015年9月15日

（此件发至收文单位主要负责人）

| 国网池州市贵池区供电公司 | 2015年9月15日印发 |
| --- | --- |