关于区十五届人大五次会议代表

第23号建议的答复

柯国来代表：

您提出的《关于青十公路“刘街至老虎嘴段”迫切需要大修的建议》（第23号）已交由我局办理，经研究，答复如下：

青十公路老刘街乡政府至老虎嘴段（即K33+080-K38+480）共5.41CM，路面损坏严重，虽多次修补效果不佳。我局已多次上报要求维修改建，今年，市地方公路局已批复同意维修，其中：K33+080-K36+980段3.9公里列入县道畅通工程计划，K36+980-K38+480段1.5公里列入2016年县道养护工程计划中，目前，1.5公里养护工程已完成施工图设计和清单制作，正在进行招投标前的准备工作，3.9公里县道畅通工程，正在进行勘测设计，年底将全面完成建设任务。

感谢您对我区交通事业的关心和支持。

贵池区交通运输局

2016年5月30日