贵城执字﹝2016﹞18号

关于对区人大十五届五次会议第56号建议的答 复

张雯代表：

您提出的《关于加快我区农村环境治理的几点建议》收悉。现就办理情况答复如下：

为顺应形势发展，满足群众对改善环境质量的期待，区政府将农村生活垃圾治理列入2016年重点工作，确定我局牵头实施农村生活垃圾治理工作，要求今年通过省级验收。

一是认真制定方案。年初，我们专程赴四川省罗江县和丹棱县考察学习农村生活垃圾治理成功经验，结合我区实际，并多次征求有关镇街和区直单位意见，起草了《贵池区农村生活垃圾治理行动方案》和《贵池区农村生活垃圾治理工作考核办法》，先后通过区政府常务会议和区常委会审定，印发至各镇街（贵办发[2016]16号、17号）。

二是加强宣传发动。4月初召开村（居）负责人以上人员参加的全区农村环境治理动员会，组织15个涉农镇街道签订了农村生活垃圾治理责任书，按照市“9+1”城乡环境综合整治专项行动统一部署，我局制定了《贵池区农村生活垃圾集中整治专项行动方案》，启动全区农村生活垃圾集中整治月行动。集中整治月期间，全区15个涉农镇街共集中清理各类农村垃圾6850余吨，其中，村（居）垃圾5530吨；集中添置垃圾桶2200余个，修建垃圾房62个，总投入资金达345余万元。

三是严格督查通报。4月底，我局联合区委督查室、区政府督办室、区住建委、区交通局等成员单位，依据《贵池区农村生活垃圾治理工作考核办法》，结合集中整治任务，对各涉农镇街垃圾治理工作进展情况进行了专项督查，并以公开问题和督查排名的形式，进行了专项通报。

四是持续推动落实。按照行动方案确定的时间表和路线图，目前，我局联系了专业设计单位，加紧编制《全区农村生活垃圾处理专项规划》，督促各涉农镇街开展农村生活垃圾处理设施专项规划编制工作。遵照区政府主要领导指示，结合外地经验，高标准统一设计垃圾房，指导各镇街因地制宜地开展布点工作，合理安排建设时序。同时，按照“属地管理、分级负责、全面覆盖、责任到人”的原则和“五定”（定区域、定人员、定职责、定任务、定奖惩）要求，建立和完善镇、村、组三级网格，推进农村生活垃圾治理长效化。

五是加大经费投入。区政府按农业人口人均15元标准纳入财政预算，各涉农镇街按1：1比例落实配套资金，设立专门账户管理，确保专款专用。区财政局负责整合涉农管护资金，尽快拨付给各镇街道。

下一步，我局将继续履行牵头主责，不断加大推进力度，针对我区农村生活垃圾治理工作的薄弱环节，围绕宣传效应不强、群众热情不高、督查力度不大、资金整合不明及市场化过低等问题，积极开展工作，确保如期实现全区农村生活垃圾治理工作既定目标，为改善贵池农村环境、留住美丽乡愁贡献力量。

感谢您对我区农村环境治理工作的关心和支持！

附：贵池区农村生活垃圾专项治理行动方案

池州市城市管理行政执法局贵池分局

2016年6月8日

池州市城市管理行政执法局贵池分局文件      印发