贵水务〔2017〕110号

关于区十六届人大一次会议代表

第79号建议的答复

刘兵代表：

您提出的“关于尽快修复和完善农村水利灌溉设施的建议”已交由我局办理。经研究，现答复如下：

2016年入汛以来特别是入梅以后，我区全境先后发生10次以上较大的强降雨，降雨强度大、雨势急，覆盖范围广、影响程度深，5月1日～7月中旬，我区累计降水达1257.5毫米，突破建站以来历史同期累积降水总量记录，比历史同期第一位1999年偏多155.4毫米，重现期超50年一遇。持续的强降雨对我区造成了较为严重的洪涝灾害，据统计，全区受灾人口40.98万，累计转移安置群众22255人，其中集中安置1625人，分数安置20630人；农作物受灾面积3.51万公顷，其中成灾面积3.09万公顷，绝收面积1.66万公顷；倒塌房屋619户、1855间，损坏房屋1451户、4234间。灾害造成直接经济损失约15.1亿元，其中农业损失3.57亿元，工矿企业损失0.59亿元，基础设施损失8.49亿元，公益设施损失0.47亿元，家庭财产损失1.98亿元。

我区水利设施也因持续强降雨、江河湖库水位暴涨及长时间浸泡等不利因素出现了较大的损毁。据统计，全区共有845处水利设施出现不同程度损毁，其中溃破圩口23处，千亩以上圩口10处，溃破湖堤1处，180处护岸38.9千米、 2座水库、56处涵闸、79处泵站，117座塘坝、26处人饮工程、1处水文设施及90处塥堰等其他水利设施出现不同程度损毁，水利设施直接经济损失达1.58亿元。

为了确保恢复下一年度的农业生产，避免部分耕地因水利工程水毁而无法发挥正常功能致使抛荒闲置现象发生，区委、区政府及时出台了《关于切实做好防汛抗洪及灾后恢复重建工作的意见》，区水务局组织精干技术力量编制了《贵池区2016年水毁圩口堵口复堤实施方案》、《贵池区2016年水毁水利工程修复暨补短板水利项目谋划编制工作实施方案》和《关于印发贵池区2016年区本级政府性投资项目投资调整计划的通知》等一系列文件，指导各地开展水毁水利工程修复工作。各地随后编制了本地水毁修复方案，制定了水毁水利工程修复计划，实行挂图作战。2016年9月19日、9月30日、11月24日，区政府先后三次召开灾后水毁水利工程修复工作会议，调度推进水毁水利工程修复工作，并列出任务清单，要求各地加快水毁修复进度，确保按时按质按量完成水毁修复任务。同时，区水务部门组织技术专家组，对水毁设施修复和灾后重建工程开展巡查督查，重点工程实行驻点监管，全面规范水毁水利工程修复技术标准，建立一工一档制度，基本杜绝了低标准、重复修复等现象的发生，全区水毁水利工程修复的建设质量和管理水平得到显著提升。

截至目前，我区水毁水利工程修复项目已基本完工，完成总投资6970万元。其中合成、丰收、蒋团、新丰、旧溪、灌口、肖滩、河东等8个千亩以上圩口堵口复堤工程已全部完工，完成总投资285万元；龙舒河龙庄段堤防崩岸修复工程、西岔湖堵口复堤工程、九华河河口段堤防崩岸修复工程已全面完工，完成总投资113.18万元。江丰、西埂、新河、秋浦、建国、洋闸等6座排涝泵站已完成水毁修复，完成投资117万元；谷潭圩排涝站于2016年9月完成水毁修复，为全面提高该站防洪排涝效益发挥，区政府统筹安排800万元资金，对谷潭圩排灌站进行了拆除重建，目前主体工程已完工，正在进行设备安装。36处农村安全饮水工程已于2016年10月全部完工，完成投资196万元。另外，我区共有水毁修复一般堤防157处67.27公里，水闸41座，泵站16处2978千瓦，水文设施3处，塘坝及灌溉设施354处，总体已基本完工，完成投资4709万元。

2016年汛后，为深入贯彻习近平总书记重要讲话特别是视察安徽重要讲话精神，落实《农田水利条例》及2017年中央一号文件关于《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》的要求，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期水利工作方针，推进实施安徽“五大发展”计划，以提高农业生产为目标，以保障粮食安全为基础，以解决农田水利“最后一公里”问题为重点，以提高农业抗灾减灾能力为核心，深化灌排区集中连片系统治理、加快现代农田灌排体系建设，推动高效节水减排、高标准农田发展，创新农田水利管理体制，全面支撑保障安徽现代农业发展。

根据安徽省水利厅、池州市水务局、区政府统一部署和要求，我局也于今年3月份正式启动了《贵池区2018-2022年农田水利专项规划》编制工作，目前规划设计初稿已编制完成并上报至池州市水务局进行审查，这项规划将对我区今后五年农田水利基础设施有序建设以及农业经济的稳定发展，促进社会的稳定等方面有着深远的意义。下一步各级政府及水利部门将多种途径积极争取项目，力争早日改善全区的农村水利基础设施现状。

感谢您对我区水利事业的关心支持。

联系人：江华　　联系电话：2045057。

贵池区水务局

2017年6月22日